Důvodová zprava :

Zpracoval: Bc. Jiří Plandor

V průběhu roku 2010 byla ve správním řízení u MěÚ Nový Jičín, Stavebního úřadu vydáno rozhodnutí o zrušení železniční trati Nový Jičín – Hostašovice. V části k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí, Bludovice u Nového Jičína a Hodslavice byl investorem Správou železničních dopravních cest (dále jen SŽDC) odstraněn kolejový svršek z finančního příspěvku ČR na odstranění povodňových škod. Tato úprava je dle sdělení zástupců SŽDC konečná, jelikož tento fond je již vyčerpán. Společností UDIMO Ostrava, s.r.o. byla na základě objednávky města Nového Jičína zpracována studie cyklistické stezky Nový Jičín – Hostašovice. V 2. čtvrtletí roku 2011 budou Vojenským vlečkovým úřadem z kolejové tratě do Vojenského opravárenské závodu odstraněny kolejnice a pražce. U zbývajících stavebních objektů (most, budovy, osvětlení, štěrkové lože náspu) město Nový Jičín požádalo o jejich bezúplatný převod. Také je připravována žádost na bezúplatný převod pozemků pod těmito stavbami z majetku Vojenské ubytovací správy.

Na základě usnesení obcí Hodslavice, Hostašovice, Životice u Nového Jičína a  Mořkova byla ze strany města Nového Jičína svolána řada jednání za účasti zástupců ŽSDC a dále zástupců, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ministerstva dopravy, Ministerstva dopravy a Vojenského vlečkového úřadu. Z těchto jednání jednoznačně vyplynulo, že  zásadními překážkami pro možnou výstavbu cyklostezky jsou:

1. Vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům bývalých drah, tzn. jejich bezúplatný převod pozemků na obce resp. svazek,

2. Určení právní formy nositele přípravy a realizace výstavby cyklistické stezky,

3. Způsob financování přípravy a realizace výstavby cyklistické stezky

Ad 1)

SŽDC zpracovává podklady pro vypracování tzv. privatizačního projektu, jehož prostřednictvím lze provést bezúplatný převod majetku. Podmínkou k tomuto převodu je ovšem budoucí nekomerční využití majetku, což záměr vybudování cyklostezky plně splňuje.

Privatizační projekt vždy zpracovává žadatel (obce nebo svazek).

Ad 2)

Pro přípravu a realizaci této investiční akce je nejvhodnější variantou založení dobrovolného svazku obcí, který zástupci města Nového Jičína navrhují nazvat „Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“. Sídlo tohoto svazku je navrhováno v sídle MěÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01. Pro založení svazku obcí je nutné, aby všichni budoucí členové schválili Zakladatelskou smlouvu a Stanovy svazku. Tyto materiály jsou součástí návrhu usnesení (příloha č 1. a 2). Při jejich zpracování bylo využito znalostí a zkušeností, které byly nabyty při realizaci projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“ Svazkem obcí regionu Novojičínska. Členy svazku jsou města Nový Jičín, Kopřivnice a obce Životice u Nového Jičína a Mořkov.

Ad 3)

Již na svých předcházejících jednáních zástupci obcí jednoznačně deklarovali přípravu a realizaci cyklistické stezky pouze pod podmínkou získání dotačních prostředků z Moravskoslezského kraje, fondů ČR, a fondů EU.

Návrh postupu:

- Zástupci města Nový Jičín zpracují privatizační projekt ve prospěch Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.

- Město Nový Jičín podá individuální žádost o dotaci na zpracování projektových dokumentací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011, s tím, že v případě podpory této žádosti bude smlouva o dotaci uzavřena ve prospěch Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.

- Bude založen Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.

- Bude podána žádost o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko, budování cyklostezek prostřednictvím založeného svazku obcí (9/2011)